Trello : <https://trello.com/invite/b/mSuuclMc/c3ce96a09b0138ef51ae14f2e2918344/sport-track>

Semaine du 07/05 Fonctionnalitées et acteurs, Diagramme des cas d’utilisation

Semaine du 14/05 Scénarios nominaux, alternatifs et exceptionnels de chaque CU

Semaine du 21/05 WBS

Semaine du 28/05 Description et argumentation du WBS de S2: ensemble des niveaux et sous-niveaux (tâches et sous-tâches) avec les livrables associés.

Semaine du 04/04 Description et argumentation du WBS de S3: ensemble des niveaux et sous-niveaux (tâches et sous-tâches) avec les livrables associés.

Semaine du 11/04 Description et argumentation du WBS de S4: ensemble des niveaux et sous-niveaux (tâches et sous-tâches) avec les livrables associés.

Semaine du 18/04 Explication de la méthode suivie WBS et justification

Semaine du 25/04   
Semaine du 02/05 Chapitre 1 à 4

Semaine du 09/05 Planification S2 et analyse critique des différences

Semaine du 16/05 Planification S3, S4 et analyse critique des différences,

Semaine du 23/05 Présentation des outils avec analyse critique

Semaine du 30/06 Coût associés

Semaine du 06/06 Remise des chapitre 1 à 8

Semaine du 13/06 Bilan et perspectives, webographie, remise du document final